1. **Información General:**

**Fecha de realización:**

25 de Abril de 2017

**Numero del Sprint:***0*

**Asistentes a la reunión:** *Fernando García García , Guillermo De La Vega Gutiérrez, Alejandro Álvarez García*

1. **Objetivos de la reunión**

Se trataron los siguientes temas:

* **Inicio del proyecto**
* **Definir Roles de cada miembro del equipo.**
* **Definir la plataforma ,lenguaje de programación y herramientas.**
* **Preparación Sprint** **1**
  1. **Inicio Formal del proyecto**

Se inicia el proyecto: **TELTEL**

* 1. **Definición Roles dentro del proyecto**

**Se definieron los siguientes roles en el proyecto:**

**Product Owner:** Alejandro Álvarez García

**Scrum Master:** Fernando García García

**Equipo de trabajo:** Fernando García García, Alejandro Álvarez García, Guillermo de La Vega Gutiérrez

* 1. **Plan de comunicación:**

Se establece la utilización de un controlador de versions con la plataforma GitHub , y utilización de tecnología SCRUM para el desarrollo del Proyecto

* 1. **Definir la plataforma tecnológica, lenguaje de programación y herramientas.**

**Lenguaje de programación:** HTML,JAVASCRIPT,PHP

**Motor de base de datos:** MYSQL.

**Repositorio:** Git Hub.

* 1. **Preparación Sprint 1**

El ***product Owner*** inició incluyendo en la pila del producto (Product Backlog) las primeras historias de usuario.

**Estas son:**

**US1:** *Conocer las tecnologías utilizadas para este lenguaje de programación web*

**US2:** *Tener un reporte del código utilizado con anterioridad en el desarrollo de la aplicación previa*

**US3***:* *Realizar pruebas de caja blanca y caja negra*

**US4***: Moderar el contenido de los miembros*

El product Owner definió la prioridad de cada historia de usuario de la siguiente forma:

US1: 1

US3: 3

US4: 4

US2: 2

**Se establece que en el primer Sprint se desarrollara la siguiente historia de usuario:**

**US1:** *Conocer las tecnologías utilizadas para este lenguaje de progrmación web*

***La duración del sprint se acordó de 3 semanas iniciando el 25/04/2017 y finalizando 16/05/2017***